금융정보분석원 대민 홈페이지 기동 현황 보고

2026. 10. 23. ㅣ 홈페이지 유지보수 담당

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 시스템 | 금융정보분석원 대민 홈페이지 (국문 / 영문) |
| 작성 목적 | 대민 홈페이지의 제공 기능, 구현 구조, 확인된 특이사항을 정리하고 연말 일괄 현행화 대상을 확정하기 위함 |
| 기준 시점 | 2026년 10월 현재 운영 기준 (화면 확인 및 소스 분석 결과) |

1. 기능별 정리

1.1 주요 제공 기능

| 기능 | 세부 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 통합 검색 | 홈페이지 내 게시물 검색 및 결과 조회 | 응답 지연 (4장 1번) |
| 게시판 목록 | 게시물 목록 조회, 검색구분(전체·제목·내용) 검색, 표시 건수 변경, 페이지 이동, 총 건수 표시 | 게시판 공통 모듈 |
| 게시판 상세 | 본문 조회, 첨부파일 다운로드, 목록 복귀 시 검색 조건·페이지 유지 | 게시판 공통 모듈 |
| 첨부파일 | 첨부파일명·파일 크기 표시, 다운로드 | 법령정보 크기 누락 (4장 2번) |
| 탭 구분 목록 | 재정정보 게시판을 '업무추진비' / '그 외 기타정보' 탭으로 구분 조회 | SR 진행 (4장 3번) |

1.2 게시판 위치

| 구분 | 메뉴 위치 | 게시판 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 국문 | 정책마당 > 국제기준 및 국제기구 | 국제동향 | - |
| 국문 | 알림마당 | '자주 묻는 질문'을 제외한 전 항목 | 재정정보 탭 구분 운영 |
| 국문 | 법령정보 | 공고/고시/훈령/예규 입법/규정변경 예고 | 첨부파일 크기 표기 누락 |
| 영문 | - | 국제동향, 제재공시, 재정정보, 공고/고시/훈령/예규, 입법/규정변경 예고 | 게시물 미업로드 |

※ 대민 게시판의 게시물은 관리자 페이지 '게시판관리' 메뉴에서 등록·수정·삭제하며, 메인 홍보영상·배너·팝업은 '메인관리', 연혁·조직도·자주 묻는 질문 등은 '콘텐츠관리'에서 관리함 (관리자 페이지 보고서 참조).

2. 구현 방식

2.1 기술 구성

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프레임워크 | Spring Framework(Legacy) 기반 Spring MVC (전자정부표준프레임워크 환경) |
| 데이터 접근 | MyBatis (Mapper XML, 동적 SQL) |
| 화면 | JSP, jQuery 게시판 공통 스크립트: board.js(목록·검색·페이징 모듈), paging.js(페이지 내비게이션) |
| 요청 방식 | *.do URL 매핑 (예: /kor/notification/info.do) 목록·건수는 AJAX(JSON) 비동기 조회, 상세 이동은 hidden form(#searchForm) 전송 |
| 게시판 구분 | 게시판 구분 코드(seCd)로 게시판을 식별하고, 다수 게시판이 공통 목록·건수 API와 공통 Mapper를 공유 |

2.2 처리 흐름 (기본 MVC 구조)

| View (JSP) 화면 요청 검색조건·페이지 전달 | → | Controller 요청 매핑 파라미터 처리 | → | Service 업무 로직 파라미터 전달 | → | Mapper (MyBatis) SQL 실행 (조건·페이징) | → | 응답 JSP 화면 또는 JSON(jsonView) 반환 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

○ 주요 구성 예(재정정보): NotificationController → MngNotificationService → MngNotificationSQL(Mapper)

○ 화면은 JSP가 기본 틀을 출력하고, 게시물 목록은 공통 스크립트(board.js)가 목록·건수 API를 비동기로 호출하여 구성함

○ 목록 → 상세 → 목록 이동 시 검색구분·검색어·표시 건수·페이지 값을 hidden form으로 전달하여 상태를 유지함

○ 공통 모듈(공통 컨트롤러, board.js, paging.js, 공통 Mapper)은 전 게시판이 공유하므로 수정 시 전체 게시판 영향 검토가 필요하며, 게시판별 특화 로직은 개별 컨트롤러와 JSP에서 처리함

3. 현행화 계획

3.1 추진 방침

○ 운영 중 확인된 수정 사항은 목록으로 관리하고, 연말(12월)에 일괄 수정·반영함

○ 단, 서비스 장애·보안 취약점·개인정보 노출 등 즉시 대응이 필요한 사항은 일괄 반영 대상에서 제외하고 발생 시 우선 조치함

○ 일괄 반영 절차: 수정 대상 확정 → 개발 환경 수정·검증 → 운영 반영 → 반영 결과 확인 및 이력 정리

3.2 현행화 대상

| 번호 | 항목 | 구분 | 처리 계획 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 통합 검색 성능 개선 | 성능 | 검색 쿼리 실행계획·인덱스·조회 범위 분석 후 개선 | 원인 분석 예정 |
| 2 | 법령정보 첨부파일 크기 표기 | 오류 | 공고/고시/훈령/예규, 입법/규정변경 예고 목록·상세에 크기 표기 추가 | 연말 반영 예정 |
| 3 | 재정정보 탭 분기·페이징 | 오류 성능 | 탭 조건을 서버·DB에서 처리하도록 변경 (별도 SR) | SR 진행 중 (개발 수정·동작 확인 완료) |
| 4 | 영문 게시판 게시물 미업로드 | 운영 | 담당 부서 확인 후 게시물 업로드 또는 메뉴 노출 여부 결정 | 확인 필요 |
| 5 | 공통 Mapper·변수 명명 정리 | 유지 보수성 | 수정 대상 범위에 한해 주석·명칭 정리 (전면 개편 지양) | 연말 반영 시 병행 |

4. 특이사항

4.1 특이사항 요약

| 번호 | 구분 | 항목 | 현상 | 원인 및 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 성능 | 검색 응답 지연 | 검색 실행 후 결과 표시까지 장시간 소요 | 원인 미확인 (검색 쿼리 및 조회 범위 분석 필요) |
| 2 | 오류 | 첨부파일 크기 표기 누락 | 법령정보 게시판 첨부파일에 파일 크기가 표시되지 않음 | 타 게시판은 표시됨 → 해당 화면 출력 누락으로 추정, 추가 예정 |
| 3 | 오류 성능 | 재정정보 탭 분기 | 목록 조회 지연, 탭별 건수 오표시, 상세 → 목록 복귀 시 탭 초기화 및 목록 일부만 표시 | 전체 게시물 순차 조회 후 화면에서 탭 분류 (4.2 참조) |
| 4 | 운영 | 영문 게시판 미업로드 | 영문 국제동향·제재공시·재정정보·공고/고시/훈령/예규·입법/규정변경 예고 게시물 없음 | 대민·관리자 페이지 모두 미업로드 상태 |
| 5 | 유지 보수성 | 소스 구조 | 유사한 조회 쿼리가 다수 존재하여 대상 쿼리 식별이 어려움 | 파일별 변수명·쿼리 작성 규칙이 상이하여 분석·수정 시 혼선 |

4.2 재정정보 탭 분기 상세 (SR 진행 건)

가. 기존 처리 방식 및 문제점

○ 화면 진입 시 재정정보 전체 게시물을 페이지 단위로 순차 조회(약 8회 요청)한 뒤, 화면(JavaScript)에서 제목의 '업무추진비' 포함 여부로 탭을 분류함

- 현재 화면에 10건만 표시하더라도 전체 게시물과 첨부파일 정보를 매번 수신하여 첫 화면 표시가 지연됨

- 총 건수를 탭 구분 없이 1회 조회하여 탭별 건수가 아닌 전체 건수가 표시됨

- 탭 상태가 화면 내부에만 존재하여 상세 → 목록 복귀 시 항상 '업무추진비' 탭으로 초기화되고, 복귀 시 전달된 페이지 값부터 조회되어 목록 일부만 표시됨

나. 조치 내용

○ 탭 값(tab)을 목록 요청 파라미터로 서버에 전달하도록 변경 (JSP hidden form에 tab 추가)

○ Controller → Service → Mapper로 tab 값을 전달하고, SQL에서 탭 조건과 페이징을 처리하여 현재 페이지 분량만 조회

○ 상세 화면 이동·복귀 시 tab 값을 함께 전달하여 탭 상태를 유지

- 수정 과정에서 Service 계층에 tab 파라미터가 누락되어 쿼리에 반영되지 않던 문제를 확인·보완하였으며, 탭별 목록·건수 정상 동작 확인 (2026. 10. 22.)

다. 잔여 고려사항

○ 현재 탭 구분 기준은 제목 내 '업무추진비' 문자열 포함 여부로, 제목 표기가 다를 경우 다른 탭으로 분류될 수 있음

- 게시물별 구분 코드 컬럼(현재 미사용)을 활용하는 방식이 근본적 해결책이나, 관리자 등록 화면 수정이 수반되므로 연말 현행화 시 검토